StockBoard for Android

股市看板 APP

完整規格書 & Vibe Coding 開發計畫

版本：v1.1　　日期：2025-04-09　　狀態：定稿

v1.1 修訂：台股對照表快取策略 / Finnhub 節流機制 / 防呆多時區邏輯 / AdMob 版面規範

# 1. 專案概述

## 1.1 產品定義

一款 Android 原生股市看板 APP，專為個人投資者設計，整合台股、美股、日股大盤指數與自選個股報價，以簡潔深色介面呈現最新股價數據。

## 1.2 商業模式

- 發布平台：Google Play Store

- 定價策略：免費下載

- 營收來源：Google AdMob 廣告（Banner 廣告）

- 目標用戶：台灣個人投資者，關注台股與美股行情

## 1.3 核心功能

- 首頁一頁式捲動：大盤指數（美國 / 日本 / 台灣）+ 台股自選 + 美股自選

- 台股自選股：新增 / 刪除，支援上市（TSE）與上櫃（OTC）個股

- 美股自選股：新增 / 刪除，支援所有 NYSE / NASDAQ 個股

- 自動定期更新：前台每 5 分鐘、背景 WorkManager 每 15 分鐘刷新

- 數據防呆：依各市場時區驗證數據日期，避免顯示過期或誤判異常

- 廣告整合：AdMob Banner 廣告，符合 AdMob 政策規範

# 2. UI/UX 規格（定稿）

## 2.1 設計原則

- 主題：深色模式固定，不跟隨系統

- 主色系：背景 #111111 / 卡片 #1E1E1E / 文字 #E8E8E8

- 漲跌色：上漲 #3ECF6E / 下跌 #E05A5A / 平盤 #777777

- 圓角：卡片 12dp / Badge 4dp

## 2.2 首頁結構

| 區塊 | 內容 | 格數 | 數據源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 頂部狀態列 | 「市場總覽」標題 + 「自動更新中」狀態點 | — | — |
| 大盤 / 美國 | 道瓊工業、NASDAQ、S&P 500、費半 SOXX、台積電 ADR（TSM） | 5格（2欄Grid） | Finnhub |
| 大盤 / 日本 | 日經 225（^N225） | 1 格 | Yahoo Finance v7 |
| 大盤 / 台灣 | 上市指數（^TWII）/ 上櫃指數（^TPEXCD）/ 台指期 TX（TXF1=F） | 3格（2欄Grid） | Yahoo Finance v7 |
| 台股自選 | 用戶自選台股個股，2欄Grid，含上市/上櫃 Badge | 動態 | Yahoo Finance v7 |
| 美股自選 | 用戶自選美股個股，2欄Grid，含 US Badge | 動態 | Finnhub |
| 底部資訊列 | 最後更新時間 + 「數據延遲最多 5 分鐘」 | — | — |
| 廣告列（Banner） | AdMob Banner，固定高度 50dp，置於導覽列上方 | — | AdMob |
| 底部導覽列 | 總覽 / 時區 / 自選管理 / 設定，4個Tab | — | — |

## 2.3 卡片規格

- 第 1 行：股票代號（粗體）+ 市場 Badge

- 第 2 行：公司 / 指數名稱（細字，灰色）

- 第 3 行：現價（大字，白色）

- 第 4 行：漲跌額 + 漲跌幅百分比 Badge（漲綠底 / 跌紅底 / 平灰底）

* 大盤指數卡片無代號行，直接顯示指數名稱。

## 2.4 底部版面規範（v1.1）

⚠ 廣告緊鄰可點擊 UI 元件違反 AdMob 政策，輕則廣告失效，重則帳號停權。

正確版面層次（bottomBar 由上至下）：

- AdMob Banner 廣告（固定 50dp）

- NavigationBar 導覽列

Scaffold 實作規範：

Scaffold(

bottomBar = {

Column {

BannerAdComposable(Modifier.fillMaxWidth().height(50.dp))

NavigationBar { /* 4 tabs */ }

}

}

) { paddingValues ->

LazyColumn(

contentPadding = PaddingValues(

bottom = paddingValues.calculateBottomPadding() + 8.dp

)

) { /* 卡片內容 */ }

}

* Scaffold paddingValues 已含廣告 + 導覽列總高度，LazyColumn 底部卡片不會被遮擋。

# 3. 數據源規格（定稿）

## 3.1 主要數據源

| 數據類型 | 主要來源 | 備援 | 全球 | Symbol 範例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美股指數 + 個股 + TSM | Finnhub API | Yahoo v7 | Yes | ^DJI, NVDA, TSM |
| 台股指數 + 個股 | Yahoo Finance v7 | Finnhub | Yes | ^TWII, 2330.TW |
| 上櫃指數 + 個股 | Yahoo Finance v7 | — | Yes | ^TPEXCD, 3293.TW |
| 台指期 TX 近月 | Yahoo Finance v7 | — | Yes | TXF1=F |
| 日經 225 | Yahoo Finance v7 | Finnhub | Yes | ^N225 |

## 3.2 Yahoo Finance v7 API

GET https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/quote

fields 參數：regularMarketPrice / regularMarketChange / regularMarketChangePercent / regularMarketTime / marketState / shortName

- 全球可存取，免費，無需 API Key（加 User-Agent header）

- 收盤後 regularMarketPrice 保留當日收盤，不退回昨日數據

- marketState：REGULAR（盤中）/ CLOSED / PRE / POST / PREPRE / POSTPOST

- 單一請求可查詢多個 symbols（逗號分隔）

## 3.3 Finnhub API

GET https://finnhub.io/api/v1/quote?symbol={SYM}&token={KEY}

- 免費方案：每分鐘 60 次呼叫上限

- 回傳欄位：c（現價）/ d（漲跌額）/ dp（漲跌幅%）/ t（時間戳記）

- 需申請免費 API Key：https://finnhub.io

## 3.4 Finnhub 節流規範（v1.1 新增）

⚠ 美股大盤 5 格 + 自選最多 20 格 = 單次最大 25 次請求，須節流避免撞限。

節流策略：

- 批次分組：每批最多 10 個 Symbol，批次間 delay 1100ms

- 優先級：固定大盤（5格）優先，自選股延後 2 秒開始

- 最小刷新間隔：60 秒（含手動下拉刷新）

- 防抖：不足 60 秒時顯示「剛剛已更新（HH:mm:ss）」，不觸發請求

| 情境 | 單次請求數 | 每分鐘上限 | 安全性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大盤 5 格（固定） | 5 次 | 60 次 | OK |
| 大盤 + 自選 20 格 | 25 次 | 60 次 | OK（單次） |
| 連續兩次刷新（無節流） | 50 次 | 60 次 | DANGER |
| 加入 60 秒最小間隔 | 25 次/分鐘 | 60 次 | OK |

## 3.5 數據防呆邏輯（v1.1 修正）

⚠ v1.0 錯誤：統一用台灣時區比對，美股夜盤後（台灣凌晨）整晚誤判為「數據異常」。

✓ v1.1 修正：各市場使用本地時區比對，不混用台灣時區。

| 市場 | 時區 | ZoneId | 台灣對應時間（夏令） |
| --- | --- | --- | --- |
| 台股（TSE/OTC） | TST（UTC+8） | Asia/Taipei | 13:30 收盤 |
| 美股（NYSE/NASDAQ） | EDT（UTC-4） | America/New_York | 隔日 04:00 收盤 |
| 日股 | JST（UTC+9） | Asia/Tokyo | 12:30 收盤 |

防呆判斷邏輯（Kotlin 偽碼）：

fun validate(regularMarketTime: Long, market: MarketType): DataStatus {

val tz = when(market) {

TAIWAN -> ZoneId.of("Asia/Taipei")

US     -> ZoneId.of("America/New_York")  // 自動處理 EST/EDT

JAPAN  -> ZoneId.of("Asia/Tokyo")

}

val dataDate   = Instant.ofEpochSecond(regularMarketTime).atZone(tz).toLocalDate()

val todayInMkt = LocalDate.now(tz)

return when {

dataDate == todayInMkt               -> DataStatus.TODAY

isBeforeOpen(market)                 -> DataStatus.PREVIOUS_CLOSE  // 盤前

isWeekendOrHoliday(todayInMkt,market)-> DataStatus.PREVIOUS_CLOSE  // 休市

else                                 -> DataStatus.STALE            // 真正異常

}

}

| DataStatus | UI 顯示 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| TODAY | 正常顯示，無標註 | 當日數據 |
| PREVIOUS_CLOSE | 卡片底部「上個交易日收盤價」 | 休市 / 盤前，屬正常 |
| STALE | 「數據異常，請稍後重試」 | API 異常或真正過期 |

# 4. 技術架構規格

## 4.1 技術棧

| 層次 | 技術選型 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 語言 | Kotlin | Google 官方 Android 首選語言 |
| UI | Jetpack Compose | 宣告式 UI，AI 生成品質最佳 |
| 網路 | Retrofit + OkHttp | 業界標準 |
| JSON | Moshi | Kotlin 整合佳 |
| 本地 DB | Room Database | 自選股 + 台股對照表快取 + 報價快取 |
| 架構 | MVVM + ViewModel | Google 官方推薦 |
| 非同步 | Kotlin Coroutines + Flow | 官方標準 |
| 背景排程 | WorkManager | 省電相容，15 分鐘刷新 |
| 廣告 | Google AdMob SDK | 免費 + 廣告 |
| Min SDK | Android 8.0（API 26） | 覆蓋率 95%+ |
| 開發工具 | Antigravity / VS Code + Android Studio | Vibe Coding 主力 |
| AI 模型 | Gemini 3 Pro + Claude | 程式生成 + 架構決策 |

## 4.2 Room 資料庫表結構

| 資料表 | 主要欄位 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| watchlist | id / symbol / name / market / sort_order / is_fixed | 用戶自選股清單 |
| stock_meta | symbol / name / market / last_updated | 台股對照表快取（v1.1） |
| quote_cache | symbol / price / change / change_pct / market_time / updated_at | 數據快取供背景更新 |

* stock_meta 須建立 @Index(value=["symbol"]) 和 @Index(value=["name"])，確保搜尋效能。

## 4.3 專案目錄結構

app/src/main/java/com/stockboard/

ui/                # Compose 畫面元件

home/            # 首頁

manage/          # 自選管理

timezone/        # 時區頁

settings/        # 設定頁

viewmodel/         # ViewModel 層

data/

db/              # Room Entity / DAO / Database

model/           # API 回應資料類別

network/           # Retrofit API Service

worker/            # WorkManager Worker

util/

DateValidator.kt      # 防呆多時區邏輯（v1.1）

RateLimiter.kt        # Finnhub 節流（v1.1）

MarketStatusHelper.kt # 市場狀態轉換

# 5. Vibe Coding 開發計畫

## 5.1 開發原則

- 每個 Task 為最小可獨立實作與驗證的單元

- 每個 Task 完成後在 Android Studio 模擬器驗收，通過後才進行下一個

- 每個 Task 附 Prompt 摘要，可直接貼入 Antigravity / VS Code

- 錯誤修復流程：Logcat 錯誤 → 貼給 AI → 修復 → 重驗

## 5.2 開發分期總覽

| Phase | 主題 | Task 數 | 預估 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 專案骨架建立 | 3 | 1–2 天 | APP 啟動，靜態 UI 完成 |
| Phase 2 | 大盤數據接入 | 3 | 2–3 天 | 真實大盤指數顯示 |
| Phase 3 | 自選股功能 | 4 | 2–3 天 | 台股/美股自選股可新增刪除 |
| Phase 4 | 背景更新 + 節流 | 2 | 1–2 天 | 自動刷新，Rate Limit 安全 |
| Phase 5 | 數據品質防呆 | 2 | 1 天 | 時區正確，無誤判 |
| Phase 6 | 廣告整合 | 2 | 1 天 | AdMob Banner 合規 |
| Phase 7 | 上架準備 | 4 | 2–3 天 | 上架 Google Play |

## Phase 1：專案骨架建立

目標：建立可執行 Android 專案，完成首頁靜態 UI（全使用假資料）。

### Task 1-1：建立 Android 專案

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 建立 Kotlin + Jetpack Compose 專案，模擬器可正常啟動 |
| 規格 | Package name: com.stockboard｜Min SDK: API 26｜Empty Compose Activity |
| Dependencies | retrofit2、okhttp3、moshi-kotlin、room-runtime、work-runtime-ktx、coroutines-android、play-services-ads |
| 驗收 | 模擬器啟動顯示 Compose 畫面，Logcat 無 Error |
| Prompt 摘要 | 建立 Android 專案 Package name=com.stockboard，Kotlin + Jetpack Compose，Min SDK 26，在 build.gradle 加入：Retrofit2 + OkHttp3 + Moshi-kotlin + Room-runtime + Work-runtime-ktx + Coroutines-android + Play-services-ads 的 dependencies，並完成基本 MainActivity |

### Task 1-2：首頁靜態 UI — 大盤指數區

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 完成大盤指數靜態 UI，假資料顯示所有指數卡片 |
| 規格 | LazyColumn 主容器｜2欄 Grid｜美國 5 格 / 日本 1 格 / 台灣 3 格｜深色主題 |
| 驗收 | 所有大盤卡片正確顯示，顏色 / 圓角 / 版型與規格書一致 |
| Prompt 摘要 | 實作首頁大盤指數靜態 UI：Scaffold + LazyColumn + 2欄 Grid，深色主題（背景#111111/卡片#1E1E1E），分美國（5格:道瓊/NASDAQ/S&P500/SOXX/TSM）/ 日本（1格:日經225）/ 台灣（3格:上市/上櫃/台指期TX）三子區，每卡顯示指數名稱+假資料現價+假資料漲跌幅（綠色） |

### Task 1-3：自選股區 + 底部導覽 + 廣告位

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 完成台股/美股自選卡片區 + 底部 4 Tab + AdMob 廣告佔位（50dp） |
| 規格 | Scaffold bottomBar = Column{ BannerAdPlaceholder(50dp) + NavigationBar }｜LazyColumn 使用 paddingValues |
| 驗收 | 首頁完整可捲動，底部 Tab 可切換，廣告佔位無遮擋，LazyColumn 底部卡片完整可見 |
| Prompt 摘要 | 在首頁 LazyColumn 下方加入台股自選（3筆假資料）/美股自選（3筆假資料）2欄卡片；Scaffold bottomBar = Column{ Box(height=50dp,background=灰色佔位) + NavigationBar(4 tabs:總覽/時區/自選管理/設定) }；LazyColumn contentPadding bottom = paddingValues.calculateBottomPadding()+8.dp |

## Phase 2：大盤數據接入

目標：以真實 API 數據取代假資料，首頁顯示即時大盤指數。

### Task 2-1：Yahoo Finance v7 API 接入

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 呼叫 Yahoo Finance v7，取得台灣（^TWII/^TPEXCD/TXF1=F）與日本（^N225）報價 |
| 技術要點 | Retrofit YahooFinanceService｜Moshi 解析 quoteResponse.result[]｜ViewModel StateFlow｜Compose 訂閱 |
| 驗收 | 台灣大盤區和日本大盤區顯示真實數值，與 Yahoo Finance 網站一致 |
| Prompt 摘要 | 實作 YahooFinanceApi（Retrofit），GET /v7/finance/quote?symbols=^TWII,^TPEXCD,TXF1=F,^N225&fields=regularMarketPrice,regularMarketChange,regularMarketChangePercent,regularMarketTime,marketState,shortName；Moshi 解析；HomeViewModel StateFlow 更新 Compose UI |

### Task 2-2：Finnhub API 接入（含節流）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 呼叫 Finnhub 取得道瓊/NASDAQ/S&P500/SOXX/TSM，加入節流保護 |
| 技術要點 | API Key 存 local.properties｜async 並行查詢｜批次 delay 1100ms｜大盤優先 / 自選延後 2 秒 |
| 驗收 | 美國大盤區顯示 5 個真實數值；連續快速刷新 3 次不出現 429 Error |
| Prompt 摘要 | 實作 FinnhubApi（Retrofit），GET /v1/quote?symbol={sym}&token={key}；建立 RateLimiter（minimum interval=60000ms）；HomeViewModel 先呼叫大盤 5 檔，delay(2000) 後呼叫自選股；批次 chunked(10) 每批 delay(1100) |

### Task 2-3：Loading 狀態 + 錯誤處理

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 呼叫中顯示 Loading，失敗顯示錯誤提示，不 crash |
| 技術要點 | sealed class UiState { Loading / Success(data) / Error(msg) }｜Compose when(state) 渲染 |
| 驗收 | 關閉網路啟動，卡片顯示錯誤「—」而非空白或 crash；重開網路後恢復正常 |
| Prompt 摘要 | HomeViewModel 加入 sealed class UiState；Compose HomeScreen 根據 UiState 顯示 CircularProgressIndicator（Loading）/ 正常卡片（Success）/ 錯誤文字「資料暫時無法取得」（Error） |

## Phase 3：自選股功能

目標：實作台股/美股自選股完整 CRUD，含 Room 儲存與台股對照表快取。

### Task 3-1：Room 資料庫建立（含台股對照表）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 建立 Room Database，含 watchlist 和 stock_meta 兩張表 |
| watchlist | id(PK) / symbol / name / market(TSE/OTC/US) / sort_order / is_fixed |
| stock_meta（v1.1） | symbol(PK) / name / market / last_updated；加 @Index(symbol) + @Index(name) |
| 驗收 | DAO insert/delete/query 正常；APP 重啟後 watchlist 資料保留 |
| Prompt 摘要 | 建立 AppDatabase（Room），Entity：WatchlistItem（symbol,name,market,sortOrder,isFixed）+ StockMeta（symbol,name,market,lastUpdated，@Entity indices=[symbol,name]）；WatchlistDao（insertAll/delete/getAll/getByMarket）+ StockMetaDao（insertAll/search/getLastUpdated） |

### Task 3-2：台股搜尋與新增（24小時快取）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 實作台股搜尋新增，對照表採 24 小時快取策略 |
| 快取邏輯（v1.1） | APP 啟動 -> 查 stock_meta last_updated -> 若空或 >24h -> 背景下載 TWSE OpenAPI 並寫入 stock_meta -> 否則直接用快取 |
| 搜尋 SQL | SELECT * FROM stock_meta WHERE symbol LIKE :q¦¦'%' OR name LIKE '%'¦¦:q¦¦'%' LIMIT 20 |
| 驗收 | 首次啟動自動下載；24h 內重啟不重複下載；輸入「2330」或「台積」均可找到「台積電」 |
| Prompt 摘要 | 建立 StockMetaRepository：啟動時 checkAndRefresh()（若 last_updated 為 null 或 >24h 才呼叫 TWSE OpenAPI 下載），寫入 stock_meta；SearchViewModel 提供 searchStocks(query: String) 以 Room SQL LIKE 查詢；ManageScreen 顯示搜尋結果 + 確認新增至 watchlist |

### Task 3-3：美股搜尋與新增

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 輸入代號透過 Finnhub Search API 驗證並新增 |
| 技術要點 | GET /search?q={keyword}｜過濾 type=Common Stock/ETP｜確認後寫入 watchlist（market=US） |
| 驗收 | 輸入「AAPL」找到「APPLE INC」，新增後首頁美股區即時出現卡片 |
| Prompt 摘要 | 實作美股搜尋：SearchViewModel.searchUS(query) 呼叫 Finnhub /search，過濾 type in [Common Stock, ETP]；ManageScreen 顯示結果列表，點擊後 insert 至 watchlist（market=US） |

### Task 3-4：自選股刪除

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 自選管理頁面實作刪除，滑動或長按觸發 |
| 技術要點 | SwipeToDismiss Composable｜刪除前 AlertDialog 確認｜確認後 DAO delete + StateFlow 更新 |
| 驗收 | 可刪除任何自選股，首頁即時更新，重啟後確認不再出現 |
| Prompt 摘要 | ManageScreen 使用 SwipeToDismiss 包裹每個 WatchlistItem；滑動後彈出 AlertDialog「確定移除 {name}？」；確認呼叫 WatchlistDao.delete() 並 emit 新列表至 StateFlow |

## Phase 4：背景更新 + 節流

目標：實作定期自動刷新，前台 5 分鐘 / 背景 15 分鐘，含 Rate Limit 防護。

### Task 4-1：前台定期刷新（含節流）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 前台每 5 分鐘刷新，手動刷新有 60 秒最小間隔防抖 |
| 技術要點 | viewModelScope.launch { repeatOnLifecycle { while(true) { refresh(); delay(5min) } } }｜RateLimiter｜頂部狀態點動畫 |
| 驗收 | 靜置 5 分鐘後數據自動更新；快速連拉 3 次不觸發 429 |
| Prompt 摘要 | HomeViewModel 加入 startAutoRefresh()（repeatOnLifecycle + while(true) + delay 300000ms）；加入 RateLimiter.canRefresh()（60秒間隔）；手動刷新觸發時若不可刷新 emit Snackbar「剛剛已更新」；底部顯示 _lastUpdated StateFlow（HH:mm:ss） |

### Task 4-2：背景排程（WorkManager）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | APP 背景時 WorkManager 每 15 分鐘刷新並更新 Room 快取 |
| 技術要點 | PeriodicWorkRequest（15 分鐘）｜StockUpdateWorker 呼叫 API 寫入 quote_cache｜APP 啟動優先顯示快取 |
| 驗收 | 關閉 APP 15 分鐘後重開，數據已更新（真實裝置驗證） |
| Prompt 摘要 | 建立 StockUpdateWorker（CoroutineWorker），doWork() 呼叫 Yahoo Finance v7 + Finnhub，結果寫入 Room quote_cache；MainActivity.onCreate() 排程 PeriodicWorkRequest（repeatInterval=15分鐘）；HomeViewModel 啟動時先讀取 quote_cache 顯示，再背景刷新 |

## Phase 5：數據品質防呆

目標：實作各市場時區日期驗證，確保不顯示過期數據或誤判。

### Task 5-1：數據日期驗證（多時區）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 依各市場本地時區驗證 regularMarketTime，正確處理台股/美股/日股時差 |
| 技術要點 | DateValidator.kt｜enum MarketType(TAIWAN/US/JAPAN)｜各市場 ZoneId｜sealed class DataStatus(TODAY/PREVIOUS_CLOSE/STALE) |
| 關鍵修正（v1.1） | 美股用 America/New_York 時區判斷，避免台灣凌晨誤判美股收盤數據為異常 |
| 盤前判斷 | 台股 08:45 前 / 美股 09:30 ET 前，昨日數據標示 PREVIOUS_CLOSE，非 STALE |
| 驗收 | 台股收盤後顯示當日收盤；美股夜盤時間（台灣凌晨）不出現「數據異常」 |
| Prompt 摘要 | 建立 DateValidator（object）：validate(regularMarketTime: Long, market: MarketType): DataStatus；依 MarketType 選擇 ZoneId 換算本地日期，比對 LocalDate.now(tz)，考慮盤前和週末情境；HomeScreen Composable 根據 DataStatus 在卡片底部顯示標註 |

### Task 5-2：市場狀態標註

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | marketState 轉換為中文狀態，時區頁面顯示各市場即時狀態 |
| 技術要點 | MarketStatusHelper.kt｜REGULAR→「交易中」/ CLOSED/POSTPOST→「已收盤」/ PRE→「盤前」/ POST→「盤後」 |
| 驗收 | 台股開盤中顯示「交易中」，收盤後「已收盤」，美股夜盤「盤後」 |
| Prompt 摘要 | 實作 MarketStatusHelper.toDisplayStatus(marketState: String): String；TimezoneScreen 顯示三個市場（台股/美股/日股）的名稱/當地時間/開收盤時間/當前狀態列表 |

## Phase 6：廣告整合

目標：整合 AdMob Banner 廣告，符合 AdMob 政策規範。

### Task 6-1：AdMob 設定與初始化

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | AdMob SDK 初始化，顯示測試廣告 |
| 技術要點 | Manifest meta-data com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID｜Application.onCreate() MobileAds.initialize()｜BannerAdComposable（AndroidView 包裝 AdView） |
| 版面（v1.1） | Scaffold bottomBar = Column{ BannerAdComposable(50dp) + NavigationBar }｜LazyColumn paddingValues |
| 驗收 | 模擬器顯示測試 Banner，Logcat 無廣告 Error，底部卡片不被遮擋 |
| Prompt 摘要 | 整合 AdMob：Manifest 加入測試 App ID（ca-app-pub-3940256099942544~3347511713）；Application 類別 MobileAds.initialize()；建立 BannerAdComposable（AndroidView 包裝 AdView，adSize=AdSize.BANNER，測試 adUnitId=ca-app-pub-3940256099942544/6300978111）；置於 Scaffold bottomBar 的 NavigationBar 上方 |

### Task 6-2：廣告版位上線

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 替換正式 Ad Unit ID，真實裝置驗證 |
| 前置 | 正式 AdMob 廣告單元審核通過（通常 1–3 天） |
| 驗收 | 真實裝置顯示真實廣告，不遮擋內容，導覽列可正常點擊 |
| Prompt 摘要 | 將 BannerAdComposable 的 adUnitId 改從 local.properties 讀取（key=admob_banner_id），BuildConfig 注入，確保 release build 使用正式 ID |

## Phase 7：上架準備

目標：完成所有上架前置工作，成功上架 Google Play。

### Task 7-1：隱私權政策

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 建立並部署隱私權政策頁面（HTTPS） |
| 必要性 | AdMob 廣告強制要求；Google Play 上架要求 |
| 內容 | 不收集個人識別資訊；使用 Yahoo Finance/Finnhub 數據（不儲存於伺服器）；Google AdMob 廣告說明 |
| 部署 | AI 生成 HTML → GitHub Repository → GitHub Pages（免費 HTTPS） |
| 驗收 | HTTPS URL 可正常存取，內容完整 |
| Prompt 摘要 | 生成股市看板 APP 隱私權政策 HTML（繁體中文）：說明 APP 不收集個人識別資訊，使用 Yahoo Finance/Finnhub 取得股市數據（查詢不儲存），使用 Google AdMob 廣告（AdMob 可能依裝置顯示個人化廣告），聯絡方式預留 email 欄位；格式適合 GitHub Pages 部署 |

### Task 7-2：APP 簽署（Keystore）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 生成正式 Keystore，建立 signed release AAB |
| 警告 | Keystore 遺失後無法更新同一 APP，必須備份至少 2 個不同位置 |
| 技術要點 | build.gradle signingConfigs release｜從 local.properties 讀取 storeFile/storePassword/keyAlias/keyPassword |
| 驗收 | 成功產生 release .aab；Keystore 已備份 |
| Prompt 摘要 | 在 app/build.gradle 設定 signingConfigs.release（storeFile/storePassword/keyAlias/keyPassword 從 local.properties 讀取），buildTypes.release 套用 signingConfigs.release；提供 keytool 生成 Keystore 指令 |

### Task 7-3：商店資產準備

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 準備 Google Play 上架所需全部資產 |
| 項目 | 截圖 2–8 張（最小 1080x1920px）/ APP 圖示 512x512px PNG / 短說明 ≤80字 / 完整說明 ≤4000字 |
| 驗收 | 所有資產符合 Google Play 規格 |
| Prompt 摘要 | 生成股市看板 APP Google Play 商店文案（繁體中文）：短說明（80字，強調免費/台美股整合/深色介面/自動更新）+ 完整說明（500字，列主要功能/數據來源/特色）；另生成 APP 圖示設計描述（黑底/白色K線圖或股票符號/簡潔） |

### Task 7-4：Google Play Console 提交

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 完成 Play Console 所有設定，提交審核 |
| 前置 | Play 開發者帳號（USD $25）/ .aab / 隱私權政策 URL / 商店資產 |
| 步驟 | 1.建立應用程式 2.設定商店資料 3.內容評分問卷 4.隱私權政策 URL 5.設定免費 6.上傳.aab 7.提交審核 |
| 驗收 | Play Console 顯示「正在審核」（通常 1–3 天後上架） |
| Prompt 摘要 | 提供 Google Play Console 首次上架完整步驟清單，含各頁面填寫欄位說明 + 常見審核被拒原因（廣告政策/隱私權政策缺失/截圖不符規格）與對策 |

# 6. 整體驗收檢查表

| # | 驗收項目 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 1 | APP 可在 Android 8.0 以上裝置正常啟動 | [ ] |
| 2 | 首頁大盤指數：美國 5 格 / 日本 1 格 / 台灣 3 格（含台指期 TX） | [ ] |
| 3 | 台積電 ADR（TSM）數據正常顯示 | [ ] |
| 4 | 台指期 TX（TXF1=F）數據正常顯示 | [ ] |
| 5 | 台股自選股可新增（上市 + 上櫃） | [ ] |
| 6 | 台股對照表 24 小時內不重複下載（v1.1） | [ ] |
| 7 | 台股搜尋支援代號與中文名稱 | [ ] |
| 8 | 美股自選股可新增 | [ ] |
| 9 | 台股 / 美股自選股可刪除，確認 Dialog 正確顯示 | [ ] |
| 10 | 自選股清單 APP 重啟後保留 | [ ] |
| 11 | 數據每 5 分鐘自動刷新 | [ ] |
| 12 | 連續手動刷新不觸發 Finnhub 429 Error（v1.1） | [ ] |
| 13 | 無網路時顯示錯誤狀態，不 crash | [ ] |
| 14 | 台股收盤後顯示當日收盤價（非昨日） | [ ] |
| 15 | 美股夜盤時段（台灣凌晨）不顯示「數據異常」（v1.1） | [ ] |
| 16 | 非交易日 / 盤前正確標註「上個交易日收盤價」（v1.1） | [ ] |
| 17 | AdMob Banner 正常顯示，不遮擋卡片，導覽列可正常點擊（v1.1） | [ ] |
| 18 | 隱私權政策 HTTPS URL 可存取 | [ ] |
| 19 | Google Play 審核通過，APP 正常上架 | [ ] |

--- 文件結束  v1.1 ---